Томская область Асиновский район

АДМИНИСТРАЦИЯ

НОВОНИКОЛАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Новониколаевка

00.00.2024	      №0

Об утверждении отчета об эффективности реализации программы «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новониколаевского сельского поселения на период 2019-2023 годы и на перспективу до 2028» за 2023 год

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев отчет об исполнении Программы «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новониколаевского сельского поселения на период 2019-2023 годы и на перспективу до 2028»  за 2023 год,

СОВЕТ НОВОНИКОЛАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении Программы «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новониколаевского сельского поселения на период 2019-2023 годы и на перспективу до 2028»  за 2023 год  согласно приложению.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в официальном печатном издании «Информационный бюллетень» и размещению на официальном сайте Новониколаевского сельского поселения www.nnselpasino.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу с даты его официального опубликования.

Глава сельского поселения                                                    Н.Н.Жаровских

Приложение

УТВЕРЖДЕНО

Решением Совета

Новониколаевского сельского

поселения от

Отчет

об эффективности реализации программы «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новониколаевского сельского поселения на период 2019-2023 годы и на перспективу до 2028»  за 2023 год

Советом   Новониколаевского сельского поселения  принято решение от 28.12.2018 № 6 «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новониколаевского сельского поселения на период 2019-2023 годы и на перспективу до 2028 года».

Целью Программы является обеспечение развития коммунальных систем и объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей услуг, улучшение экологической ситуации

Мероприятиями программы по  реконструкции и развитию системы водоснабжения Новониколаевского сельского поселения  предусмотрена замена ветхих сетей, что создает условия для повышения энергоэффективности и повышения качества оказываемых услуг.

Таблица 1

| № пп. | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Сроки реализации мероприятия, год | План тыс.руб. | Факт тыс.руб. | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 5 | 6 |  |  |  |
| 1 | Частичный ремонт водопровода в с.Новониколаевка | Разработка, согласование проектно-сметной документации | 2023 | 206,9 | 206,9 | 100 |
|  |  | Строительно-монтажные работы | 2023 |  |  |  |
|  |  | Ввод объекта в эксплуатацию | 2023 |  |  |  |
| 2 | Утепление и ремонт водонапорной башни | Разработка, согласование проектно-сметной документации | 2023 | 799,5 | 799,5 | 100 |
|  |  | Строительно-монтажные работы | 2023 |  |  |  |
| 3 | Ремонт водоразборных колонок | Разработка, согласование проектно-сметной документации | 2023 | 120,0 | 120,0 | 100 |
|  |  | Строительно-монтажные работы | 2023 |  |  |  |
|  |  | Строительно-монтажные работы | 2022 |  |  |  |
|  |  | Монтажные работы | 2022 |  |  |  |
|  |  | Ввод объекта в эксплуатацию | 2022 |  |  |  |

Выполнение мероприятий программы, прямым образом влияет на уровень обеспеченности населения Новониколаевского сельского поселения коммунальными услугами и улучшение условий проживания. Кроме того, посредством модернизации объектов коммунального комплекса достигается повышение надежности систем инженерной инфраструктуры коммунального хозяйства и качества коммунальных услуг. Финансирование программы осуществляется за счет средств выделенных на мероприятия по повышению надежности и эффективности инженерных систем ЖКХ и приведению их в технически исправное состояние.